VUKA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA PROGRAMADORES

Arquitetura lógica • Modelo de dados • APIs • Segurança • Testes
Versão 1.0 | 26 de outubro de 2026

# Como utilizar este documento

Este documento é a referência técnica inicial para estimativa, implementação e testes. As rotas e estruturas são propostas e devem ser normalizadas num contrato OpenAPI e decisões de arquitetura antes da implementação final. Integrações externas precisam de ser validadas com os respetivos fornecedores.

# Índice

1. Finalidade e público-alvo

2. Produto e princípios de arquitetura

3. Arquitetura lógica

4. Domínios e módulos do backend

5. Modelo de dados recomendado

6. Estados e transições

7. Fluxo técnico de compra e concessão de acesso

8. Contratos de API sugeridos

9. Entrega segura de conteúdo

10. Integração WhatsApp

11. Segurança, privacidade e auditoria

12. Erros e idempotência

13. Testes obrigatórios

14. Ambientes, CI/CD e observabilidade

15. Estrutura de repositório sugerida

16. Plano técnico de execução

17. Decisões que a equipa deve fechar

18. Definition of Done para cada funcionalidade

# 1. Finalidade e público-alvo

Este documento converte os requisitos de produto da VUKA numa orientação técnica para programadores, QA e responsáveis de infraestrutura. Define componentes, responsabilidades, modelo de dados, contratos de API sugeridos, estados, segurança e testes de aceitação.

É uma especificação técnica inicial, não uma decisão irreversível de stack. A equipa deve registar e aprovar as decisões técnicas pendentes antes de iniciar a implementação de produção.

# 2. Produto e princípios de arquitetura

A VUKA é uma plataforma multi-editora. A compra ocorre através do WhatsApp; a leitura ocorre na app VUKA. O backend é a fonte de verdade para pedidos, pagamentos e direitos de acesso.

## Princípios obrigatórios

Não confiar na app cliente para decidir se um utilizador tem direito a ler um conteúdo.

Não disponibilizar ficheiros pagos através de URLs públicas permanentes.

Separar pedidos, pagamentos e direitos de acesso em entidades distintas.

Processar notificações de pagamento de forma idempotente, porque podem chegar repetidas ou fora de ordem.

Isolar os dados de cada editora e verificar autorização em todas as operações administrativas.

Guardar registos de auditoria para operações sensíveis.

Construir primeiro um MVP com uma editora piloto, mas sem bloquear a arquitetura multi-editora.

# 3. Arquitetura lógica

| Componente | Responsabilidade | Notas de implementação |
| --- | --- | --- |
| App móvel VUKA | Login, biblioteca, leitura, estado de conta e acesso | Cliente não armazena segredos nem decide permissões. |
| Canal WhatsApp | Catálogo conversacional, recolha de seleção, criação/acompanhamento de pedidos | Pode ser API oficial/fornecedor, operador ou modelo híbrido; integrar através de adaptador. |
| Backend/API | Autenticação, catálogo, pedidos, pagamento, direitos, administração | Camada central de regras e autorização. |
| Base de dados | Dados transacionais e relacionamentos | Usar transações para confirmação de pagamento e criação de direitos. |
| Armazenamento privado | Ficheiros de edições e capas protegidas, quando necessário | Separar objetos públicos, como capas, de ficheiros pagos. |
| Worker/fila opcional | Tarefas assíncronas, notificações, reconciliação e processamento de ficheiros | Pode ser simplificado no MVP, mas tarefas críticas devem ser repetíveis e idempotentes. |
| Painel administrativo web | Gestão de editoras, publicações, edições, ofertas, pedidos e relatórios | Acesso por papéis; registar ações críticas. |

Stack tecnológico: a equipa deve propor e registar stack para app, backend, base de dados, armazenamento e hosting. Não se assume neste documento que qualquer fornecedor de pagamento, WhatsApp ou cloud já esteja contratado.

# 4. Domínios e módulos do backend

Auth & Identity: login, sessão, recuperação e associação segura de compras à conta.

Publishers: editoras, utilizadores internos e isolamento de dados.

Catalog: publicações, edições, metadados, publicação e retirada.

Offers & Entitlements: produtos comerciais, validade e direitos de acesso.

Orders: criação, expiração, preço congelado e estado do pedido.

Payments: iniciação, callbacks/webhooks, verificação, reconciliação, reembolso e idempotência.

Content Delivery: autorização, URLs temporárias/streaming e marca de água quando implementada.

WhatsApp Adapter: normalização de mensagens recebidas e envio de mensagens através do fornecedor escolhido.

Admin & Reporting: operações internas, relatórios e auditoria.

Notifications: confirmação de compra, acesso concedido, falhas e avisos de expiração.

# 5. Modelo de dados recomendado

| Tabela | Campos/constraints essenciais |
| --- | --- |
| users | id UUID/ULID; display_name nullable; phone/email conforme auth; status; created_at; updated_at. Contactos normalizados e únicos quando usados para login. |
| roles / user_roles | papéis globais e associação de utilizadores a editoras; evitar papel de editor sem publisher_id. |
| publishers | id; name; slug; status; contact details; created_at. |
| publisher_members | publisher_id; user_id; role; unique(publisher_id,user_id). |
| publications | id; publisher_id FK; title; description; cover_asset_id; status; created_at; updated_at. |
| editions | id; publication_id FK; title; edition_date; content_asset_id; status draft/published/withdrawn; published_at. |
| offers | id; publisher_id FK nullable for platform-wide offer; type; title; price_minor_units; currency; validity_days nullable; status; created_at. |
| offer_items | offer_id; item_type; publication_id/edition_id; entitlement_rule; unique constraints as appropriate. |
| orders | id; public_reference; user_id nullable until safely claimed; buyer_contact; status; currency; total_minor_units; offer_snapshot JSON; expires_at; created_at; paid_at. |
| payments | id; order_id FK; provider; provider_reference; status; amount_minor_units; currency; idempotency_key; provider_payload_redacted; created_at; confirmed_at. Unique provider + provider_reference where available. |
| entitlements | id; user_id FK; order_id FK; edition_id or offer_id; starts_at; ends_at nullable; status; created_at. Prevent duplicate grant for same payment/item. |
| assets | id; storage_key; mime_type; size_bytes; visibility; checksum; created_at. |
| audit_events | id; actor_user_id nullable; publisher_id nullable; action; entity_type; entity_id; reason nullable; metadata_redacted; created_at. |
| webhook_events | id; provider; external_event_id; received_at; processing_status; processed_at; error_code. Unique provider + external_event_id where supported. |

Usar montantes monetários em unidades menores inteiras (por exemplo, meticais em centavos se aplicável ao método) e guardar a moeda explicitamente. Não usar floating point para valores financeiros.

Restrições finais, tipos, índices e estratégia de migrações devem ser adaptados à base de dados escolhida. Preferir chaves estrangeiras e transações para consistência.

# 6. Estados e transições

## 6.1 Pedido (orders.status)

pending_payment → paid, failed ou expired.

paid → refunded, se existir um reembolso confirmado.

Uma alteração manual deve exigir permissão elevada, motivo e evento de auditoria. Não permitir transições arbitrárias apenas por atualização direta da base de dados.

## 6.2 Pagamento (payments.status)

created → pending → confirmed ou failed; pending pode passar a expired; confirmed pode passar a refunded quando o fornecedor confirma o reembolso.

Estados exatos devem ser mapeados a partir do fornecedor. O estado recebido num webhook deve ser validado com assinatura/autenticidade e, quando suportado, consulta server-to-server.

## 6.3 Edição (editions.status)

draft → published → withdrawn. A retirada impede novas compras. O efeito sobre direitos existentes deve seguir a política comercial aprovada.

## 6.4 Direito de acesso (entitlements.status)

active → expired, revoked ou refunded conforme regra aplicável.

O backend deve verificar também starts_at e ends_at, não apenas o campo status.

# 7. Fluxo técnico de compra e concessão de acesso

O adaptador WhatsApp recebe a seleção do leitor e chama a API para obter uma oferta ativa.

O backend valida a oferta e cria um pedido com preço, moeda e resumo da oferta congelados no pedido.

A API devolve referência pública do pedido e instruções de pagamento adequadas ao método configurado.

O fornecedor de pagamento envia callback/webhook ou a plataforma executa reconciliação autorizada.

A API valida autenticidade, valor, moeda, referência e estado final da transação.

Dentro de uma transação de base de dados: regista o evento idempotente, atualiza pagamento e pedido e cria os direitos de acesso correspondentes.

Se o evento já tiver sido processado, devolver resposta de sucesso sem duplicar direitos.

Enviar confirmação ao leitor e instruções para entrar na app. Se o envio falhar, o direito continua válido e a notificação deve poder ser repetida.

Nunca conceder acesso com base apenas em comprovativo enviado pelo utilizador, texto de WhatsApp ou redirecionamento do browser. A confirmação deve vir de uma fonte validada.

# 8. Contratos de API sugeridos

Os caminhos abaixo são uma proposta REST versionada. A equipa pode ajustá-los, desde que mantenha as regras de autorização, idempotência e semântica dos estados.

| Método e endpoint | Uso | Acesso |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/catalog | Listar publicações e ofertas publicadas | Público/limitado |
| GET /api/v1/publications/{id} | Detalhe de publicação e edições disponíveis | Público |
| POST /api/v1/orders | Criar pedido para uma oferta | WhatsApp adapter ou leitor autenticado |
| GET /api/v1/orders/{id} | Consultar estado do pedido | Proprietário ou serviço autorizado |
| POST /api/v1/payments/{provider}/initiate | Iniciar pagamento, se o fornecedor exigir | Serviço autorizado |
| POST /api/v1/webhooks/payments/{provider} | Receber notificação do fornecedor | Só fornecedor validado |
| GET /api/v1/me/library | Listar direitos ativos do leitor | Leitor autenticado |
| GET /api/v1/editions/{id}/access | Pedir acesso de leitura à edição | Leitor autenticado; valida entitlement |
| POST /api/v1/auth/start | Iniciar autenticação | Público com rate limit |
| POST /api/v1/auth/verify | Verificar código/credencial | Público com rate limit |
| GET /api/v1/admin/orders | Consultar pedidos | Admin/apoio conforme papel |
| POST /api/v1/admin/editions | Criar edição | Gestor autorizado |
| POST /api/v1/admin/editions/{id}/publish | Publicar edição | Gestor autorizado |
| GET /api/v1/admin/reports/sales | Relatório de vendas | Admin ou editora limitada |

## 8.1 Exemplo — criação de pedido

POST /api/v1/orders
{
  "offer_id": "uuid-da-oferta",
  "buyer_contact": "+258...",
  "channel": "whatsapp"
}

Resposta 201:
{
  "order_id": "uuid-do-pedido",
  "public_reference": "VUKA-XXXXXX",
  "status": "pending_payment",
  "currency": "MZN",
  "total_minor_units": 10000,
  "expires_at": "ISO-8601"
}

## 8.2 Exemplo — biblioteca

GET /api/v1/me/library
Authorization: Bearer <token>

Resposta 200:
{
  "items": [
    {
      "edition_id": "uuid-da-edicao",
      "title": "Título da edição",
      "publication_title": "Nome do jornal",
      "access_status": "active",
      "ends_at": null
    }
  ]
}

Os exemplos são ilustrativos. O formato final de erros, paginação, autenticação, tokens e validação de campos deve ser normalizado num contrato OpenAPI antes da implementação.

# 9. Entrega segura de conteúdo

Ficheiros pagos guardados em bucket/container privado; não expor storage_key ao cliente.

Ao pedir leitura, verificar sessão, estado do utilizador e direito de acesso no servidor.

Emitir URL assinada de curta duração ou servir conteúdo através de endpoint autenticado, conforme capacidades do armazenamento/leitor.

Não registar URLs assinadas completas, tokens de sessão ou dados sensíveis nos logs.

Considerar marca de água personalizada com identificador parcial e data, se viável.

Definir política de sessões/dispositivos e limites de download antes de os implementar.

Não prometer proteção absoluta: capturas de ecrã e fotografia externa não podem ser eliminadas em todos os dispositivos.

# 10. Integração WhatsApp

Criar interface de adaptador para que a lógica de negócio não dependa diretamente de um fornecedor.

Validar assinatura do webhook de entrada conforme documentação do fornecedor.

Guardar identificador externo da mensagem para deduplicação.

Tratar mensagens repetidas, entregas fora de ordem, limites de envio e falhas temporárias.

Não enviar dados de pagamento sensíveis nem links de conteúdo que ignorem a autorização da app.

Registar consentimento e respeitar regras de templates/janelas de conversação aplicáveis ao fornecedor.

A escolha entre WhatsApp Business Platform direta, parceiro oficial ou operação manual deve ser tomada antes de implementar o adaptador.

# 11. Segurança, privacidade e auditoria

Autorização server-side em todos os endpoints; validar publisher_id em cada operação multi-editora.

Rate limiting para login, recuperação, criação de pedidos e endpoints públicos.

Guardar segredos em variáveis/gestor de segredos, nunca no repositório ou app móvel.

Validar tipo MIME, tamanho, checksum e permissões de upload; tratar ficheiros como entrada não confiável.

Usar cookies seguros ou tokens com expiração/rotação apropriada ao cliente escolhido; nunca registar tokens.

Sanitizar payloads de webhooks e guardar apenas os campos necessários para auditoria.

Auditar ações administrativas sensíveis, com ator, hora, alvo e motivo.

Definir retenção, acesso e eliminação de dados pessoais antes do lançamento.

Separar ambientes de desenvolvimento, teste e produção; usar credenciais e dados de teste distintos.

# 12. Erros e idempotência

Formato de erro sugerido: {"error":{"code":"ORDER_NOT_FOUND","message":"Pedido não encontrado","request_id":"..."}}. Mensagens para o cliente não devem revelar detalhes internos.

POST de criação de pedido deve aceitar chave de idempotência quando houver repetição potencial do mesmo pedido.

Webhooks devem ter uma chave de evento externa ou fingerprint estável; processar uma única vez.

A atualização de pagamento, pedido e direitos deve ser atómica quando suportada pela base de dados.

Se a notificação ao WhatsApp falhar após o pagamento, não reverter o pagamento nem o direito; repetir apenas a notificação.

Criar rotina de reconciliação para pedidos pendentes há demasiado tempo, conforme API do fornecedor.

# 13. Testes obrigatórios

## Testes funcionais

Criar oferta e pedido válidos; preço e moeda correspondem à oferta no momento da compra.

Pagamento confirmado concede o direito certo e a edição surge na biblioteca.

Pagamento pendente, falhado, expirado ou com valor/moeda incompatível não concede acesso.

Webhook duplicado não duplica pagamento nem direitos.

Utilizador sem sessão ou sem entitlement não obtém conteúdo pago.

Assinatura expirada deixa de autorizar acesso.

Gestor de uma editora não lê nem modifica dados de outra.

Retirada de edição impede nova compra e aplica a política de direitos existentes.

Upload de ficheiro inválido ou demasiado grande é rejeitado.

Falha ao enviar mensagem de confirmação não apaga o direito já concedido.

## Testes não funcionais

Testes de carga básicos para catálogo, biblioteca e pedidos.

Testes de rate limiting, autenticação, controlo de acesso e isolamento entre editoras.

Verificação de backups e restauração.

Verificação de logs para confirmar que não expõem tokens, URLs privadas ou dados sensíveis.

# 14. Ambientes, CI/CD e observabilidade

Ambientes separados: local/desenvolvimento, staging e produção.

Migrações de base de dados versionadas e executadas por pipeline controlado.

Testes automáticos em pull requests; revisão de código antes de produção.

Configuração por ambiente; segredos fora do código.

Monitorizar taxa de erros da API, falhas de webhooks, pedidos pendentes, atrasos de notificações e erros de entrega de conteúdo.

Definir backups automáticos, retenção e teste periódico de restauração.

Criar identificador de correlação/request_id para seguir uma operação entre API, pagamentos e notificações.

# 15. Estrutura de repositório sugerida

/vuka
  /apps
    /mobile          # aplicação do leitor
    /admin-web       # painel administrativo
    /api             # backend REST
  /packages
    /shared-types    # contratos e tipos partilhados
    /ui              # componentes partilhados, se aplicável
  /infra             # configuração de deploy e infraestrutura
  /docs
    /api             # OpenAPI e exemplos
    /decisions       # decisões de arquitetura (ADRs)
  README.md

A estrutura é ilustrativa. Se a equipa preferir repositórios separados, deve manter contratos versionados e documentação sincronizada.

# 16. Plano técnico de execução

Sprint/etapa 0: decidir stack, autenticação, fornecedor de WhatsApp, pagamento, formato de conteúdo e política comercial.

Etapa 1: esquema de dados, migrações, autenticação e autorização por papéis.

Etapa 2: catálogo, editoras, publicações, edições, ofertas e painel mínimo.

Etapa 3: pedidos, integração de pagamento em sandbox, webhooks idempotentes e direitos de acesso.

Etapa 4: biblioteca e leitor na app, entrega privada de conteúdo.

Etapa 5: fluxo WhatsApp, notificações, auditoria, relatórios e testes end-to-end.

Etapa 6: piloto com uma editora, correção de problemas e preparação para produção.

# 17. Decisões que a equipa deve fechar

| Decisão | Impacto técnico |
| --- | --- |
| Stack e hosting | Deployment, observabilidade, custos e manutenção. |
| App Android/iOS | Framework móvel, distribuição e requisitos de loja. |
| Autenticação | Modelo de utilizador, recuperação e associação de compra. |
| WhatsApp | Formato de webhooks, templates, custos e limitações do canal. |
| Pagamento | Iniciação, confirmação, reembolso, reconciliação e liquidação. |
| Formato do conteúdo | Experiência de leitura, segurança, tamanho e funcionamento offline. |
| Modelo de receita | Comissões, relatórios, faturação e liquidação por editora. |
| Direitos após retirada | Regras de entitlement e disponibilidade para compradores anteriores. |
| Política de sessões | Número de dispositivos, expiração e resposta a abuso. |

Nenhuma integração deve ser considerada pronta até existir prova em ambiente de teste e um fluxo end-to-end validado.

# 18. Definition of Done para cada funcionalidade

Código revisto e integrado na branch acordada.

Testes unitários e de integração relevantes passam.

Autorização e validação de entrada implementadas server-side.

Logs e erros não expõem dados sensíveis.

Documentação da API atualizada.

Migrações e alterações de configuração documentadas.

Critérios de aceitação demonstrados em staging.